АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕТЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от           03.03.2021           №  18

Об организации работ по безаварийному пропуску паводковых 			     вод на территории МО «Веретенинский сельсовет»

Железногорского района  Курской области в 2021 году

В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком на территории МО «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области в 2021 году:

- Утвердить План мероприятий по организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории МО «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области согласно приложению №1.

- Создать комиссию по подготовке и контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий по обеспечению безопасности населения МО «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области в период прохождения половодья, согласно приложению №2.

- Заместителю Главы Веретенинского сельсовета Железногорского района (Пахомовой Ю.Н.):

  - Организовать дежурство работников Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района  в составе оперативного штаба по контролю паводковой обстановкой;

  - Организовать контроль выполнения паводковых мероприятий с целью недопущения нарушения экологической безопасности и нарушений условий жизнедеятельности населения на территории МО «Веретенинский сельсовет» ;

  - Организовать сбор оперативной информации о прохождении паводка на территории МО «Веретенинский сельсовет» ;

  - Своевременно информировать население МО «Веретенинский сельсовет» о состоянии и порядке проведения противопаводковых мероприятий;

  - Провести подготовительные работы по пропуску паводковых вод на подведомственных территориях:

  - Организовать дежурство должностных лиц  с целью проведения круглосуточных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений;

  - Провести обследование мест возможного затопления участков территорий населённых пунктов, объектов водоснабжения и канализации с принятием незамедлительных мер по недопущению загрязнений питьевой воды и воды открытых водоёмов;

  - Провести разъяснительную работу среди населения, уделив особое внимание работе с жителями населенных пунктов, попадающих в зону подтопления и затопления, спланировать мероприятия первоочередного жизнеобеспечения населения в пределах предоставленных полномочий;

  - Проверить работу систем оповещения населения поселений, провести тренировку со старшими по населённым пунктам по организации взаимодействия в период подготовки к поводковому период

- В период прохождения весеннего половодья ежедневно к 9.00, а в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации - немедленно представлять информацию о паводковой обстановке на «ЕДДС» Администрации Железногорского района Курской области», тел. «112», 2-11-51, 4-57-81ф.

- Мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод завершить до 15 марта 2021 года.

- До 16 марта 2021 года доложить в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации Железногорского района Курской области, о готовности к безаварийному пропуску паводковых вод на  территории МО «Веретенинский сельсовет»

- Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Веретенинского сельсовета

Железногорского района                                                                            Нефедова В.В.

Приложение № 1

к распоряжению Главы Веретенинского сельсовета Железногорского района

от 03.03.2021 г №  18

П Л А Н

мероприятий по организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Железногорского района Курской области

в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание паводковой комиссии | до 25.03.2021 | председателя КЧС и ОПБ Нефедова В.В. |  |
|  | Провести обследование мест возможного затопления участков территорий населенных пунктов, объектов водоснабжения и канализации с принятием незамедлительных мер по их устранению |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод через ГТС , расположенных на территории МО «Веретенинский сельсовет» |  |  |  |
|  | и на р. Свапа | в ходе паводка | Администрация Веретенинского сельсовета |  |
|  | Очистка приемников воды на проезжей части населённых пунктов МО района. Дезинфекция колодцев, родников и других источников децентрализованного водоснабжения, попадающих в зону подтопления | до 25.03.2021 | Администрация Веретенинского сельсовета |  |
|  | Выполнение мероприятий по безаварийной работе предприятий и учреждений МО, исключению загрязнения водоемов в период паводка | в период паводка | Администрация Веретенинского сельсовет |  |
|  | Сбор и обработка информации о ходе паводка. Оценка складывающейся обстановки и доведение ее до председателя паводковой комиссии Администрации Железногорского района | в период паводка | председателя КЧС и ОПБ Нефедова В.В |  |
|  | Подготовка и распространение информации о паводковой обстановке до жителей МО «Веретенинский сельсовет» | в период паводка | Администрация Веретенинского сельсовета |  |
|  | Организация обучения учащихся в МКОУ «Веретенинская ООШ» правилам поведения на водных объектах в рамках учебной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» | До 10 марта 2021 года | Директор МКОУ «Веретенинская ООШ» Козловская В.В. |  |

Приложение № 2

к распоряжению Главы Веретенинского сельсовета Железногорского района

от 03.03.2021 г№   18

СОСТАВ

комиссии по подготовке и контролю пропуска паводковых вод,

выработке превентивных мероприятий по обеспечению безопасности

населения МО «Веретенинский сельсовет»  в период прохождения половодья на территории  в 2021 году

Председатель комиссии:

Нефедова В.В. – Глава Веретенинского сельсовета  председателя КЧС и ОПБ Администрации Железногорского района Курской области;

Члены комиссии:

- Пахомова Ю.Н.- заместитель Главы Веретенинского сельсовета Железногорского района.

- Шевелева Л.А.- заведующая МКУ «Веретенинский клуб досуга» Железногорского района.

- Козловская В.В.- директор МКОУ «Веретенинская ООШ».

- Ловчева Т.Н. –Председатель ТСЖ «Веретенино» Железногорского района.